- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- АДМИНИСТРАЦИИ

- Покровского сельского поселения

- Рыбинского муниципального района

от 05 августа 2019 года                                                                                        № 1614

О муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства Покровского сельского

поселения  Рыбинского муниципального района»

на 2020-2022 года

В  соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в отдельные  законодательные акты в Российской Федерации», Уставом Покровского сельского поселения, Администрация Покровского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Покровского сельского поселения  Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 года (далее Программа), согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому сектору  администрации Покровского сельского поселения, в установленном порядке, предусмотреть выделение средств на финансирование мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Покровского сельского поселения  Рыбинского муниципального района» на 2020 -2022 года ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного бюджета

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю  за  собой.

5. Обнародовать настоящее постановление на территории Покровского сельского поселения.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Покровского

сельского  поселения						Т.Н. Забелина

Приложение

к постановлению Администрации Покровского сельского поселения

Рыбинского муниципального района

от  05.08.2019г  № 1614

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района»

на 2020 – 2022 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района |
| Цель программы | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования |
| Задачи программ | проведение мероприятий по проектированию, капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования; - повышение эффективности эксплуатации автомобильных дорог, содержание дорог, улично-дорожной сети, мостов, объектов электроосвещения, развитие и совершенствование системы по формированию безопасного дорожного движения; - сокращение дорожно-транспортного травматизма |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2022 года |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Всего – 6 300,00 тыс. руб. 2020 г. – 2 100,00 тыс.руб. 2021 г. – 2 100,00 тыс.руб. 2022 г. – 2 100,00 тыс.руб. |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населенных пунктов; Разработка проектно-сметной документации и прохождения в Государственной экспертизе проектно-сметной документации на ремонт дорог общего пользования; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населенных пунктов Межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населенных пунктов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, снизить аварийность на дорогах, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства. Улучшение внешнего вида территории Покровского сельского поселения. |
| Ответственные лица для контактов | Глава Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района – Забелина Т.Н. тел. 8 (4855) 25-45-79 |

- Содержание проблемы

В настоящее время протяженность автомобильных дорог в границах Покровского сельского поселения составляет – 67,95  километров из них: с твердым типом покрытия – 9,6 километра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для  их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а так же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту. Около четверти происшествий происходит из-за неудовлетворительного состояния проезжей части.

###### 2.Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является: обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог необходимо решить следующие задачи:

- усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов;

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.

- Перечень групп программных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий:

1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них позволят увеличить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованием стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации и прохождения в Государственной экспертизе проектно-сметной документации на ремонт дорог общего пользования муниципального значения находящихся в границах населенных пунктов.

3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них направлены на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в соответствии с нормативными требованиями.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов ежегодного обследования дорог.

4.   Мероприятия  по  межеванию, постановке  на кадастровый  учет автодорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов поселения.

5.Механизм реализации Программы

Управление ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик – администрация Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы ежеквартально.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При проведении оценки результатов и показателей Программы будет проводиться анализ эффективности использования средств местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализации  Программы

Оценка эффективности реализации  целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района на 2020 - 2022 года» осуществляется заказчиком Программы -  администрацией Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района  по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы.

7. Система программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные программой, распределяются по следующим направлениям:

7.1. Обеспечение комплексного содержания улично-дорожной сети в соответствие с требованиями ГОСТа Р50597-93 к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Основной целью является достижение определенных успехов в поддержании чистоты и порядка на территории Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района. Добиться положительных результатов предполагается на основе реализации следующих мероприятий:

7.1.1. Осуществление организационных мероприятий:

– 	утвердить финансовое обеспечение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района до нормативного уровня;

– 	организовать работу по привлечению предприятий, организаций, учреждений, а также граждан к выполнению мероприятий по обеспечению сохранности и образцового содержания объектов внешнего благоустройства и коммунального назначения, благоустройства собственной и прилегающей территории;

– 	проводить месячники по генеральной очистке территорий с привлечением юридических лиц и граждан;

– 	усилить контроль над использованием, охраной и благоустройством территории поселения, повысить ответственность физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка в поселении;

7.1.2. Выполнение текущего (ямочного ремонта) дорожного покрытия для ликвидации просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

7.2. Обеспечение безопасности движения пешеходов.

Лучшие результаты по обеспечению безопасности пешеходного движения достигаются путем реализации следующих мероприятий:

7.2.1. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки автодорог (в первую очередь, в местах нерегулируемых пешеходных переходов, вблизи школ и детских садов).

7.2.2.  Приведение в нормативное состояние тротуаров, включая обеспечение хорошего качества покрытия тротуара и его хорошее содержание.

8. Ресурсное обеспечение программы

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы за период 2020 - 2022 года планируется в объемах  6 300,0 тыс. рублей из средств  местного бюджета.

Планируемые объемы финансовых средств позволят сохранить сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения и не снизить основные целевые показатели.

| Наименование ресурсов | Потребность в тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Финансовые ресурсы: | 6 300,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Местный бюджет | 6 300,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

###### 9. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Объем финансиро вания (в тыс. руб.) всего | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1. | Ремонт и содержание дорог: | 4 700,00 | 1 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 1.1 | Ремонт, содержание дорог и их обустройство | 3 000,00 | 1 200,00 | 900,00 | 900,00 | Администрация Покровского сельского поселения |
| 1.2 | Подсыпка дорог щебнем | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | -«»- |
| 1.3 | Участие в программных мероприятиях по ремонту дорог | 1 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | -«»- |
| 2. | Проектирование дорог | 1 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | -«»- |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации дорог общего пользования | 1 000,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | -«»- |
| 2.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на ремонт дорог | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 | Установка дорожных знаков: | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -«»- |
| 3.1 | Разработка проектов дислокаций дорожных знаков в поселении | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | -«»- |
| 3.2 | Установка дорожных знаков | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | -«»- |
| 4 | Устройство линий наружного освещения | - | - | - | - | -«»- |
|  | Всего | 6 300,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |  |

- 10. Целевые показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  | плано- вое | с учетом доп. средств | плановое | с учетом доп. средств | плановое | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Покровском сельском поселении» на 2020-2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям | % | 67,95 | 68 |  | 69 |  | 70 |  |
| Мероприятия в области дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км. | 93,68 | 93,75 |  | 93,90 |  | 94,08 |  |